PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT User & Auth Management TiketPro Platform — Siap dikerjakan AI Agent & Junior Developer Versi 1.0 · April 2025 · Status: FINAL — READY TO BUILD

| Metadata | Detail |
| --- | --- |
| Dokumen | PRD — User & Auth Management |
| Sistem | TiketPro — Platform Tiket Konser & Event |
| Versi | 1.0 Final |
| Author | Product & Engineering Team |
| Status | READY TO BUILD — Bisa langsung dikerjakan |
| Dikerjakan oleh | AI Agent (logic & backend) + Junior Developer (UI & testing) |
| Target selesai | Fase 0 + Fase 1 = 9 hari kerja |

# 1. Overview & Tujuan

Modul User & Auth Management adalah fondasi dari seluruh platform TiketPro. Semua fitur lain (beli tiket, affiliate, gate scan, gamifikasi) bergantung pada modul ini. Modul ini harus selesai PERTAMA sebelum modul apapun dikerjakan.

Mengapa modul ini harus dikerjakan pertama? 1. Semua API endpoint lain membutuhkan JWT token dari auth system ini 2. RBAC (Role-Based Access Control) menentukan siapa bisa akses apa di seluruh sistem 3. Data user (id, role, referral_code) dipakai oleh semua modul lain 4. Tanpa auth yang benar, testing modul lain tidak bisa dilakukan dengan benar

## 1.1 Scope Modul

| # | Fitur | Deskripsi Singkat | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Landing Page | Halaman publik: hero, fitur, cara kerja, CTA daftar/masuk | P0 — Wajib |
| 2 | Registrasi | Daftar akun baru: Customer, EO, Affiliate dengan validasi lengkap | P0 — Wajib |
| 3 | Login / Logout | Login email+password, Google OAuth, remember me, logout semua sesi | P0 — Wajib |
| 4 | Verifikasi Email | OTP 6 digit via email, resend OTP, expiry 15 menit | P0 — Wajib |
| 5 | Lupa Password | Reset via email, token 1 jam, link sekali pakai | P0 — Wajib |
| 6 | Profil User | Edit nama, foto, HP, kota, preferensi notifikasi | P0 — Wajib |
| 7 | Manajemen Sesi | Lihat device aktif, logout sesi tertentu, deteksi login baru | P1 — Penting |
| 8 | Two-Factor Auth | 2FA via TOTP (Google Authenticator), backup codes | P1 — Penting |
| 9 | RBAC System | Role: Super Admin, EO Admin, Staff, Affiliate, Reseller, Customer | P0 — Wajib |
| 10 | Admin User Mgmt | Dashboard admin: list, filter, edit, suspend, ban, impersonate | P1 — Penting |
| 11 | Audit Log | Log semua aksi auth: login, logout, password reset, role change | P1 — Penting |
| 12 | Notifikasi Auth | Email & WA: selamat datang, login baru, reset password | P1 — Penting |

# 2. User Roles & Permission Matrix

## 2.1 Definisi Roles

| Role | Siapa | Cara Dapat Role | Level Akses |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Admin | Tim internal TiketPro | Di-set langsung di database seed | Full — semua fitur tanpa batas |
| EO Admin | Event Organizer / Promotor | Daftar sebagai EO, diapprove Super Admin | Kelola event, tiket, laporan, staff |
| EO Staff | Karyawan EO | Diundang oleh EO Admin via email | Scan gate, tiket internal, laporan terbatas |
| Affiliate | Influencer / Partner | Apply dari dashboard, diapprove EO/Admin | Dashboard komisi, link tracking, withdraw |
| Reseller | Mitra distribusi tiket | Apply + perjanjian + diapprove Admin | Beli tiket bulk, kelola stok reseller |
| Customer | Penonton / Pembeli | Daftar sendiri (self-register) | Beli tiket, referral, gamifikasi, profil |

## 2.2 Permission Matrix Lengkap

| Permission | Super Admin | EO Admin | EO Staff | Affiliate | Reseller | Customer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daftar & login akun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edit profil sendiri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beli tiket (personal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ikut undian tiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pakai referral code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akses gamifikasi & XP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buat & publish event | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| CRUD tiket kategori | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Generate tiket internal | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Scan gate (QR / RFID) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lihat laporan event | ✓ | ✓ | Terbatas | – | – | – |
| Kelola RFID / booth | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dashboard affiliate | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Withdraw komisi | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Beli tiket bulk | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Kelola stok reseller | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Suspend / ban user | ✓ | – | – | – | – | – |
| Impersonate user | ✓ | – | – | – | – | – |
| Lihat audit log global | ✓ | – | – | – | – | – |
| Approve EO baru | ✓ | – | – | – | – | – |
| Approve affiliate baru | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Kelola platform config | ✓ | – | – | – | – | – |

# 3. Feature Flow Detail

## 3.1 Landing Page

Halaman publik yang pertama dilihat user. Tujuan: konversi visitor menjadi registered user atau EO yang membuat event.

### 3.1.1 Sections & Konten

| Section | Konten | CTA | Catatan Dev |
| --- | --- | --- | --- |
| Navbar | Logo, menu: Events, Cara Kerja, EO, Affiliate ¦ Login ¦ Daftar | Login / Daftar | Sticky. Mobile: hamburger menu |
| Hero | Headline: "Beli Tiket Konser, Bebas War". Subheadline. Ilustrasi atau video loop event | Cari Event & Daftar Sekarang | Above the fold, CTA primary & secondary |
| Event Featured | Grid 4-6 event terdekat dari database, sortir by date | Lihat Semua Event | Fetch dari API /events?featured=true |
| Cara Kerja | 3 langkah: Pilih Event → Beli Tiket → Scan Masuk. Icon + teks singkat | – | Static content, no API |
| Statistik | Total event, tiket terjual, kota, pengguna aktif | – | Fetch dari /api/stats/public |
| Untuk EO | Ajakan buat event. Fitur: dashboard, affiliate, laporan real-time | Daftar sebagai EO | Route ke /register?role=eo |
| Testimonial | 3-5 kutipan dari EO / customer nyata | – | Static atau dari CMS |
| Footer | Link: Terms, Privacy, FAQ, Kontak, Sosmed | – | Link ke halaman statis |

### 3.1.2 API yang Dipakai Landing

// Landing Page API calls GET /api/events?featured=true&limit=6 // Event unggulan GET /api/events?city={city}&limit=12 // Event berdasarkan kota GET /api/stats/public // Statistik platform // Response /api/stats/public: { "totalEvents": 248, "totalTicketsSold": 184729, "totalCities": 18, "activeUsers": 12847 }

### 3.1.3 Acceptance Criteria Landing

- Navbar sticky saat scroll, highlight menu aktif

- Hero section tampil < 1.5 detik (LCP)

- Halaman mobile-responsive di 375px, 768px, 1280px

- Featured events terupdate realtime (ISR 5 menit)

- Semua link CTA mengarah ke halaman yang benar

- SEO: meta title, description, OG image dinamis terpasang

- Skor Lighthouse Performance > 85

- Semua teks bahasa Indonesia, tidak ada placeholder lorem ipsum

## 3.2 Registrasi Akun

### 3.2.1 Form Fields per Role

| Field | Customer | EO Admin | Affiliate | Reseller | Tipe Input |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Lengkap | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib | text, min 3 kar. |
| Email | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib | email, lowercase, unik |
| Password | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib | password, min 8 kar. |
| Konfirmasi Password | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib | password, harus sama |
| Nomor HP | Opsional | Wajib | Wajib | Wajib | tel, format +62 |
| Nama Perusahaan / EO | – | Wajib | – | Wajib | text |
| Nama Akun Sosmed | – | – | Wajib | – | text, untuk verifikasi |
| Jumlah Follower | – | – | Opsional | – | select: <1K, 1K-10K, dll |
| Kota Operasional | – | Wajib | Opsional | Wajib | select dari list kota |
| Referral Code (jika ada) | Opsional | – | – | – | text, auto-fill dari URL |
| Setuju Terms & Privacy | Wajib | Wajib | Wajib | Wajib | checkbox |

### 3.2.2 Validasi Rules

| Field | Rule | Pesan Error |
| --- | --- | --- |
| Email | Format valid, lowercase, belum terdaftar di sistem | "Email sudah digunakan" / "Format email tidak valid" |
| Password | Min 8 karakter, harus ada: huruf besar, huruf kecil, angka | "Password minimal 8 karakter dengan huruf besar, kecil, dan angka" |
| Konfirmasi Password | Harus sama persis dengan password | "Konfirmasi password tidak cocok" |
| Nomor HP | Format Indonesia: 08xx atau +628xx, 10-13 digit | "Format nomor tidak valid, contoh: 08123456789" |
| Nama | Min 3 karakter, max 100, tidak boleh karakter spesial | "Nama minimal 3 karakter" |
| Terms | Wajib dicentang | "Anda harus menyetujui syarat & ketentuan" |
| Referral Code | Jika diisi: harus ada di database, belum expired | "Kode referral tidak valid atau sudah expired" |

### 3.2.3 Flow Registrasi

// Registration Flow // Frontend: POST /api/auth/register { name: string, email: string, password: string, // di-hash Argon2 di backend phone?: string, role: "CUSTOMER" ¦ "EO_ADMIN" ¦ "AFFILIATE" ¦ "RESELLER", referralCode?: string, eoData?: { companyName, city }, affiliateData?: { socialHandle, followerRange } } // Response sukses (201): { message: "Akun berhasil dibuat", userId: "cuid...", requiresVerification: true // Selalu true untuk email baru } // Backend actions setelah register: 1. Hash password dengan Argon2id 2. Generate referral_code unik 3. Insert ke tabel users 4. Generate OTP 6 digit, simpan di Redis (TTL 15 menit) 5. Queue BullMQ: kirim email verifikasi (template: welcome + OTP) 6. Jika ada referral code: catat di referral_pending tabel 7. Return 201 (tidak auto-login, harus verifikasi dulu)

### 3.2.4 Acceptance Criteria Registrasi

- Validasi real-time saat user mengetik (debounce 500ms)

- Cek email duplikat: langsung saat field blur, bukan saat submit

- Password strength indicator: Lemah / Sedang / Kuat

- Tombol submit disabled sampai semua validasi passed

- Loading state pada tombol saat request berlangsung

- Email verifikasi terkirim dalam < 30 detik

- Jika EO/Affiliate: tampil pesan "Akun dalam review" setelah daftar

- Referral code dari URL (?ref=KODE) auto-populated di field

- Error dari server ditampilkan di atas form (bukan alert browser)

- Setelah sukses: redirect ke halaman /verify-email dengan instruksi

## 3.3 Verifikasi Email (OTP)

### 3.3.1 Flow Verifikasi

- User masuk halaman /verify-email setelah registrasi

- Tampil form input 6 kotak OTP (satu digit per kotak)

- User input OTP dari email → klik Verifikasi

- Backend: cek OTP di Redis, expired? sudah dipakai?

- Jika valid: update user.isVerified = true, hapus OTP dari Redis

- Auto-login: generate JWT + refresh token, set ke cookies HttpOnly

- Redirect ke dashboard sesuai role

- Jika OTP salah 5x: akun di-lock sementara 30 menit

### 3.3.2 Resend OTP

- Tombol "Kirim Ulang" muncul setelah countdown 60 detik

- Maksimal 3x resend per sesi (setelah itu harus tunggu 30 menit)

- OTP lama langsung invalid saat OTP baru di-generate

- Log semua resend request untuk audit

// OTP Verification API // POST /api/auth/verify-email { otp: "123456", email: "user@email.com" } // Sukses (200): { accessToken: "eyJ...", // JWT 15 menit, di HttpOnly cookie refreshToken: "...", // 7 hari, di HttpOnly cookie user: { id, name, email, role, isVerified: true } } // Gagal — OTP salah (400): { error: "OTP tidak valid", attemptsLeft: 4 } // Gagal — OTP expired (400): { error: "OTP sudah kadaluarsa, minta OTP baru" } // POST /api/auth/resend-otp { email: "user@email.com" } // 200: { message: "OTP baru dikirim", expiresIn: 900 } // 429: { error: "Terlalu banyak percobaan, tunggu 30 menit" }

## 3.4 Login

### 3.4.1 Metode Login

| Metode | Flow | Tersedia Untuk |
| --- | --- | --- |
| Email + Password | Input email & password → validasi → JWT → redirect dashboard | Semua role |
| Google OAuth 2.0 | Klik Google → OAuth consent → callback → upsert user → JWT | Customer (default role jika akun baru) |
| Magic Link (opsional) | Input email → link login dikirim ke email → klik → JWT | Customer (future, P2) |

### 3.4.2 Login Flow (Email + Password)

// Login API // POST /api/auth/login { email: string, password: string, rememberMe: boolean // true = refresh token 30 hari, false = 7 hari } // Sukses (200) — set cookies HttpOnly: // Cookie: access_token (15min), refresh_token (7d or 30d) { user: { id, name, email, role, avatar, isVerified, has2FA }, redirectTo: "/dashboard" ¦ "/eo/dashboard" ¦ "/affiliate" } // Backend actions: 1. Cek email ada → jika tidak: error "Akun tidak ditemukan" 2. Cek isVerified → jika false: error + link resend verifikasi 3. Verify password dengan Argon2.verify() 4. Jika salah: increment failed_attempts, jika >= 5: lock 30 menit 5. Jika 2FA aktif: return { requires2FA: true, tempToken: "..." } 6. Generate JWT (Argon2 signed, payload: userId, role, sessionId) 7. Generate refresh token, simpan hash ke DB (tabel sessions) 8. Simpan session: userId, device info, IP, user agent, createdAt 9. Queue: kirim email notifikasi "Login baru terdeteksi" (jika device baru) 10. Return user data + set cookies

### 3.4.3 Rate Limiting Login

| Kondisi | Limit | Aksi Sistem |
| --- | --- | --- |
| Login gagal per akun | 5x dalam 30 menit | Lock akun 30 menit, kirim email peringatan |
| Login gagal per IP | 20x dalam 1 jam | Blokir IP 1 jam, log ke audit |
| Request login per IP | 30x per menit | HTTP 429, wajib CAPTCHA Turnstile |

### 3.4.4 Google OAuth Flow

// Google OAuth // Step 1: Frontend redirect GET /api/auth/google // Redirect ke Google consent screen // Step 2: Google callback GET /api/auth/google/callback?code=...&state=... // Backend actions: 1. Exchange code → Google access token 2. Fetch Google profile: { googleId, email, name, picture } 3. Cari user by email: - Ada & googleId match → login langsung - Ada & googleId beda → link akun (minta konfirmasi) - Tidak ada → buat akun baru role=CUSTOMER, isVerified=true 4. Generate JWT + session 5. Redirect ke /dashboard

### 3.4.5 Acceptance Criteria Login

- Show/hide password toggle pada input password

- Remember Me: refresh token 30 hari jika dicentang

- Link "Lupa Password" di bawah form

- Error spesifik: "Akun tidak ditemukan", "Password salah", "Akun belum diverifikasi"

- Setelah login berhasil: redirect ke halaman yang dicoba diakses (intended destination)

- Jika sudah login, akses /login langsung redirect ke dashboard

- Google OAuth button dengan icon resmi Google

## 3.5 Two-Factor Authentication (2FA)

### 3.5.1 Setup 2FA

- User masuk Settings → Keamanan → Aktifkan 2FA

- Backend: generate TOTP secret (library: otplib)

- Tampil QR code untuk di-scan Google Authenticator / Authy

- User input kode 6 digit dari app authenticator untuk konfirmasi

- Backend: verify kode, jika valid → simpan encrypted secret, aktifkan 2FA

- Generate 8 backup codes → tampilkan sekali → user wajib simpan

### 3.5.2 Login dengan 2FA Aktif

- Login dengan email + password berhasil

- Backend return: { requires2FA: true, tempToken: "..." } (bukan JWT penuh)

- Frontend redirect ke /auth/2fa dengan form input kode

- User input kode dari authenticator app

- POST /api/auth/2fa/verify dengan tempToken + kode

- Backend verify TOTP → jika valid → generate JWT penuh + session

- Jika salah 5x: invalidate tempToken, harus login ulang dari awal

// 2FA API Endpoints // Setup 2FA POST /api/auth/2fa/setup // Response: { secret, qrCodeUrl, backupCodes: string[8] } // Confirm & activate 2FA POST /api/auth/2fa/activate { code: "123456" } // Kode dari authenticator app // Verify saat login POST /api/auth/2fa/verify { tempToken: "...", code: "123456" ¦ backupCode: "XXXX-XXXX" } // Disable 2FA (butuh konfirmasi password) DELETE /api/auth/2fa { password: "..." } // Regenerate backup codes POST /api/auth/2fa/backup-codes/regenerate { password: "..." } // Kode lama langsung invalid

## 3.6 Lupa & Reset Password

### 3.6.1 Flow Lengkap

// Forgot Password Flow // Step 1: Request reset POST /api/auth/forgot-password { email: "user@email.com" } // Response selalu 200 (tidak reveal apakah email terdaftar): { message: "Jika email terdaftar, link reset akan dikirim dalam 1 menit" } // Backend: 1. Cari user by email 2. Jika ada: generate reset token (crypto.randomBytes(32).toString("hex")) 3. Hash token, simpan ke tabel password_resets (TTL 1 jam) 4. Kirim email: link = /reset-password?token=RAW_TOKEN 5. Rate limit: max 3 request per email per jam // Step 2: Validate token (saat user klik link) GET /api/auth/reset-password/validate?token=RAW_TOKEN // 200: { valid: true, email: "u***@email.com" } // 400: { error: "Link sudah expired atau tidak valid" } // Step 3: Set password baru POST /api/auth/reset-password { token: "RAW_TOKEN", newPassword: "...", confirmPassword: "..." } // Backend: 1. Hash token → cari di DB → cek TTL 2. Validasi password baru (tidak boleh sama dengan 3 password terakhir) 3. Hash dengan Argon2id → update user.password 4. Hapus semua session aktif user (logout semua device) 5. Hapus token dari DB 6. Kirim email konfirmasi: "Password berhasil diubah" 7. Redirect ke /login dengan pesan sukses

### 3.6.2 Acceptance Criteria Reset Password

- Link reset hanya bisa dipakai 1x (setelah dipakai: invalid)

- Link expired setelah 1 jam: tampil halaman error yang jelas dengan CTA minta link baru

- Validasi password baru: tidak boleh sama dengan password sebelumnya

- Setelah reset: semua sesi lain otomatis di-logout

- Email konfirmasi dikirim setelah password berhasil diubah

- Tidak boleh reveal apakah email terdaftar di form lupa password

## 3.7 Profil & Pengaturan User

### 3.7.1 Halaman Profil — Sections

| Section | Field yang Bisa Diedit | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Info Dasar | Nama, foto profil (upload), tanggal lahir, kota, bio singkat | Foto: max 2MB, JPG/PNG, di-compress ke 400x400 |
| Kontak | Nomor HP (wajib re-verify via OTP), email (tidak bisa diubah via UI — butuh CS) | Perubahan HP trigger OTP verifikasi ke nomor baru |
| Keamanan | Ganti password, aktifkan/nonaktifkan 2FA, lihat sesi aktif | Ganti password butuh input password lama |
| Notifikasi | Toggle per jenis: email, WA, push browser. Kategori: transaksi, promo, event reminder | Disimpan di tabel user_preferences |
| Referral | Lihat referral code sendiri, statistik (berapa teman daftar, total reward) | Read only, tidak bisa diubah |
| Danger Zone | Hapus akun (soft delete, 30 hari grace period), export data (GDPR) | Hapus butuh konfirmasi password + email |

### 3.7.2 Upload Foto Profil

// Avatar Upload Flow // POST /api/users/me/avatar // Content-Type: multipart/form-data // Field: avatar (file) // Backend: 1. Validasi: max 2MB, type JPG/PNG/WEBP 2. Resize ke 400x400 dengan Sharp (cover, center) 3. Convert ke WebP untuk efisiensi 4. Upload ke Cloudflare R2: /avatars/{userId}.webp 5. Update user.avatarUrl di database 6. Invalidate CDN cache URL lama 7. Return: { avatarUrl: "https://assets.tiketpro.id/avatars/..." } // Error cases: // 400: File terlalu besar (> 2MB) // 400: Format tidak didukung // 413: Request entity too large

### 3.7.3 Ganti Password (Authenticated)

// Change Password API // POST /api/users/me/change-password { currentPassword: string, newPassword: string, confirmNewPassword: string } // Validasi: - currentPassword harus match dengan hash di DB - newPassword tidak boleh sama dengan currentPassword - newPassword tidak boleh sama dengan 3 password terakhir (history) - Semua rules validasi password (min 8, uppercase, number) // Sukses (200): { message: "Password berhasil diubah" } // Catatan: TIDAK logout sesi lain, hanya update password

## 3.8 Manajemen Sesi & Device

### 3.8.1 Database Schema Sessions

// Prisma: Session Model model Session { id String @id @default(cuid()) userId String tokenHash String @unique // Hash dari refresh token deviceName String? // "Chrome di Android" / "Safari di iPhone" deviceType String? // "mobile" ¦ "desktop" ¦ "tablet" browser String? os String? ipAddress String city String? // Dari IP geolocation country String @default("ID") isActive Boolean @default(true) lastUsedAt DateTime @default(now()) createdAt DateTime @default(now()) expiresAt DateTime user User @relation(fields: [userId], references: [id]) }

### 3.8.2 Fitur Manajemen Sesi

| Fitur | Deskripsi | API Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Lihat sesi aktif | List semua device yang sedang login: nama device, browser, OS, kota, IP (masked), waktu terakhir aktif | GET /api/users/me/sessions |
| Logout sesi tertentu | Tombol "Logout" per sesi. Invalidate token sesi itu saja | DELETE /api/users/me/sessions/:sessionId |
| Logout semua sesi | "Logout dari semua device" — invalidate semua token kecuali sesi sekarang | DELETE /api/users/me/sessions (keep current) |
| Deteksi login baru | Email otomatis "Login baru terdeteksi di {kota}" saat device/IP baru login | Dipicu saat POST /api/auth/login |
| Refresh token | Perpanjang access token otomatis saat expired (transparent ke user) | POST /api/auth/refresh |

// Token Refresh Flow // Otomatis di frontend (Axios interceptor / Next.js middleware): // Saat API return 401: 1. Frontend kirim POST /api/auth/refresh (cookie refresh_token otomatis dikirim) 2. Backend: cek refresh token hash di DB, cek expiry 3. Jika valid: generate access_token baru, return 200 4. Frontend retry request original dengan token baru 5. Jika refresh juga gagal: redirect ke /login // Refresh token rotation: - Setiap refresh: generate refresh_token baru, invalidate yang lama - Deteksi token reuse: jika token lama dipakai lagi → logout semua sesi (kemungkinan stolen token)

## 3.9 Admin — User Management Dashboard

### 3.9.1 Fitur Tabel User

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| List user | Tabel paginasi 20 per halaman. Kolom: nama, email, role, status, verifikasi, terdaftar, login terakhir |
| Search | Full-text search: nama, email, nomor HP (debounce 300ms) |
| Filter | Filter by: role, status (active/inactive/suspended/banned/pending), verifikasi email, kota, tanggal daftar |
| Sort | Sort by: tanggal daftar, login terakhir, nama (A-Z), total belanja |
| Bulk action | Pilih beberapa user → Aktifkan / Suspend / Verifikasi Email / Hapus / Export |
| Export CSV | Export hasil filter ke CSV: nama, email, role, status, tanggal daftar |
| Quick stats | Badge di atas tabel: Total, Aktif, Pending, Suspended, Banned |

### 3.9.2 Detail User — Panel Samping

| Tab | Konten | Aksi yang Tersedia |
| --- | --- | --- |
| Info | Profil lengkap, statistik: order, referral, XP, total belanja, referral code | Edit nama/role, Tambah XP manual |
| Permission | Izin berdasarkan role + override custom per-user (toggle on/off) | Simpan override permission |
| Aktivitas | Timeline: login, pembelian, referral, perubahan profil (30 hari terakhir) | Export log aktivitas CSV |
| Keamanan | Risk score, login gagal, device list, IP terakhir, status 2FA | Logout semua sesi, Reset 2FA, Blokir IP |
| Catatan | Log catatan internal admin tentang user ini | Tambah catatan baru |

### 3.9.3 Aksi Admin per User

| Aksi | Flow | Log Audit? |
| --- | --- | --- |
| Edit profil | Edit nama, role, kota langsung dari panel admin | Ya |
| Reset password | Kirim email reset password ke user. Admin tidak bisa lihat password baru | Ya |
| Kirim verifikasi email | Resend OTP verifikasi ke email user | Ya |
| Suspend akun | Pilih alasan + durasi + catatan internal. User tidak bisa login selama suspend | Ya — alasan wajib |
| Ban akun | Permanent suspend. User tidak bisa daftar ulang dengan email yang sama | Ya — alasan wajib |
| Aktifkan akun | Hapus suspend/ban. User bisa login kembali | Ya |
| Impersonate | Admin bisa login sebagai user (untuk debug/CS). Ditandai banner merah di UI | Ya — wajib log |
| Hapus akun | Soft delete: data di-anonymize, email bisa daftar ulang setelah 30 hari | Ya — butuh konfirmasi 2x |
| Logout semua sesi | Paksa logout user dari semua device | Ya |
| Tambah catatan | Catatan internal yang tidak terlihat user | Ya |

### 3.9.4 Impersonate Flow

Impersonate — Aturan Keamanan Wajib 1. Hanya Super Admin yang bisa impersonate 2. Wajib input alasan sebelum impersonate 3. Saat impersonate: banner merah terang di bagian atas semua halaman: "Anda sedang login sebagai [Nama User] — Hentikan Impersonate" 4. Tombol "Hentikan Impersonate" selalu visible, satu klik kembali ke admin 5. Semua aksi yang dilakukan selama impersonate di-log dengan flag: isImpersonated: true, impersonatorId: adminId 6. Impersonate session tidak bisa melakukan: ganti password, hapus akun, ubah email 7. Impersonate session expire otomatis setelah 30 menit

## 3.10 Audit Log Auth

### 3.10.1 Event yang Di-log

| Event | Level | Data yang Disimpan |
| --- | --- | --- |
| Register akun baru | INFO | userId, email, role, IP, timestamp, referralCode |
| Login berhasil | INFO | userId, sessionId, IP, userAgent, city, isNewDevice |
| Login gagal | WARN | email, IP, reason (password salah/akun lock), failCount |
| Login dengan Google | INFO | userId, googleId, IP, timestamp |
| Logout | INFO | userId, sessionId, logoutType (manual/auto-expire) |
| OTP terkirim | INFO | userId, type (register/resend), IP |
| OTP verified | INFO | userId, timestamp |
| OTP failed | WARN | userId, attemptsLeft, IP |
| Password reset request | INFO | userId, IP, timestamp |
| Password reset success | INFO | userId, sessionsRevoked |
| Password changed | INFO | userId, IP, timestamp |
| 2FA enabled | INFO | userId, timestamp |
| 2FA disabled | WARN | userId, IP, timestamp |
| 2FA failed attempt | WARN | userId, attemptsLeft |
| Account suspended | WARN | targetUserId, adminId, reason, duration |
| Account banned | ERROR | targetUserId, adminId, reason |
| Account activated | INFO | targetUserId, adminId |
| Impersonate start | WARN | adminId, targetUserId, reason, IP |
| Impersonate end | INFO | adminId, targetUserId, duration |
| Role changed | WARN | targetUserId, adminId, oldRole, newRole |
| Permission override | WARN | targetUserId, adminId, permissions (diff) |
| Account deleted | ERROR | userId, adminId, anonymizedData |
| IP blocked | WARN | IP, reason, adminId, duration |
| Rate limit triggered | WARN | IP, endpoint, count, window |

// AuditLog Prisma Schema model AuditLog { id String @id @default(cuid()) userId String? // Null jika belum login (login gagal) actorId String? // Bisa berbeda dari userId saat impersonate event String // Enum: LOGIN_SUCCESS, PASSWORD_RESET, dll level String // INFO ¦ WARN ¦ ERROR ipAddress String userAgent String? city String? meta Json // Data tambahan per event isImpersonated Boolean @default(false) createdAt DateTime @default(now()) @@index([userId, createdAt]) @@index([event, createdAt]) @@index([ipAddress, createdAt]) }

# 4. Database Schema Lengkap

// schema.prisma — User & Auth Models model User { id String @id @default(cuid()) name String email String @unique emailNormalized String @unique // lowercase, trim phone String? passwordHash String? // Null jika Google-only role UserRole @default(CUSTOMER) status UserStatus @default(ACTIVE) isVerified Boolean @default(false) avatarUrl String? city String? bio String? @db.Text birthDate DateTime? referralCode String @unique referredBy String? googleId String? @unique twoFASecret String? // Encrypted AES-256 twoFAEnabled Boolean @default(false) backupCodes String[] // Hashed backup codes loginAttempts Int @default(0) lockedUntil DateTime? lastLoginAt DateTime? deletedAt DateTime? // Soft delete createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt sessions Session[] auditLogs AuditLog[] preferences UserPreference? passwordHistory PasswordHistory[] eoProfile EoProfile? @@index([email]) @@index([referralCode]) @@index([status, createdAt]) } enum UserRole { SUPER_ADMIN EO_ADMIN EO_STAFF AFFILIATE RESELLER CUSTOMER } enum UserStatus { ACTIVE INACTIVE SUSPENDED BANNED PENDING_APPROVAL } model Session { id String @id @default(cuid()) userId String tokenHash String @unique deviceName String? deviceType String? // mobile ¦ desktop ¦ tablet browser String? os String? ipAddress String city String? isActive Boolean @default(true) lastUsedAt DateTime @default(now()) expiresAt DateTime createdAt DateTime @default(now()) user User @relation(fields: [userId], references: [id]) @@index([userId, isActive]) @@index([tokenHash]) } model PasswordReset { id String @id @default(cuid()) userId String tokenHash String @unique used Boolean @default(false) expiresAt DateTime createdAt DateTime @default(now()) } model PasswordHistory { id String @id @default(cuid()) userId String passwordHash String createdAt DateTime @default(now()) user User @relation(fields: [userId], references: [id]) } model UserPreference { id String @id @default(cuid()) userId String @unique emailTransaksi Boolean @default(true) emailPromo Boolean @default(true) emailReminder Boolean @default(true) waTransaksi Boolean @default(true) waPromo Boolean @default(false) waReminder Boolean @default(true) pushBrowser Boolean @default(true) user User @relation(fields: [userId], references: [id]) } model AdminNote { id String @id @default(cuid()) targetId String // userId yang dicatat authorId String // admin userId yang nulis content String @db.Text createdAt DateTime @default(now()) }

# 5. API Endpoints — Spesifikasi Lengkap

## 5.1 Auth Endpoints

| Method | Endpoint | Auth | Body / Params | Response |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Public | name, email, password, role, phone?, referralCode? | 201: userId ¦ 400: validation errors ¦ 409: email exists |
| POST | /api/auth/login | Public | email, password, rememberMe | 200: user + set cookies ¦ 401: invalid ¦ 423: locked |
| POST | /api/auth/logout | Auth | – (ambil dari cookie) | 200: OK, clear cookies |
| POST | /api/auth/refresh | Cookie | – (refresh_token dari cookie) | 200: new access_token ¦ 401: expired/invalid |
| POST | /api/auth/verify-email | Public | email, otp | 200: user + set cookies ¦ 400: invalid OTP |
| POST | /api/auth/resend-otp | Public | email | 200: sent ¦ 429: rate limited |
| POST | /api/auth/forgot-password | Public | email | 200: always (tidak reveal email exists) |
| GET | /api/auth/reset-password/validate | Public | ?token=... | 200: valid ¦ 400: invalid/expired |
| POST | /api/auth/reset-password | Public | token, newPassword, confirmPassword | 200: success ¦ 400: invalid |
| GET | /api/auth/google | Public | – | Redirect ke Google OAuth |
| GET | /api/auth/google/callback | Public | ?code=&state= | 302: redirect ke dashboard |
| POST | /api/auth/2fa/setup | Auth | – | 200: { secret, qrCodeUrl, backupCodes } |
| POST | /api/auth/2fa/activate | Auth | code | 200: enabled ¦ 400: invalid code |
| POST | /api/auth/2fa/verify | Public | tempToken, code ¦ backupCode | 200: JWT + cookies ¦ 401: invalid |
| DELETE | /api/auth/2fa | Auth | password | 200: disabled ¦ 401: wrong password |

## 5.2 User / Profile Endpoints

| Method | Endpoint | Auth | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/users/me | Auth | Profil user sendiri |
| PATCH | /api/users/me | Auth | Update: name, phone, city, bio, birthDate |
| POST | /api/users/me/avatar | Auth | Upload foto profil (multipart/form-data) |
| DELETE | /api/users/me/avatar | Auth | Hapus foto profil (kembali ke default) |
| POST | /api/users/me/change-password | Auth | Ganti password (butuh current password) |
| GET | /api/users/me/sessions | Auth | List semua sesi aktif |
| DELETE | /api/users/me/sessions/:id | Auth | Logout sesi tertentu |
| DELETE | /api/users/me/sessions | Auth | Logout semua sesi kecuali current |
| GET | /api/users/me/preferences | Auth | Preferensi notifikasi |
| PATCH | /api/users/me/preferences | Auth | Update preferensi notifikasi |
| GET | /api/users/me/referral-stats | Auth | Statistik referral: jumlah, reward |
| POST | /api/users/me/export | Auth | Request export data (GDPR) — dikirim via email |
| DELETE | /api/users/me | Auth | Soft delete akun (butuh password konfirmasi) |

## 5.3 Admin Endpoints

| Method | Endpoint | Role | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/admin/users | Super Admin | List user dengan filter, search, sort, pagination |
| GET | /api/admin/users/:id | Super Admin | Detail user lengkap |
| PATCH | /api/admin/users/:id | Super Admin | Edit role, nama, kota, status |
| POST | /api/admin/users/:id/suspend | Super Admin | Suspend dengan alasan + durasi |
| POST | /api/admin/users/:id/ban | Super Admin | Ban permanen dengan alasan |
| POST | /api/admin/users/:id/activate | Super Admin | Hapus suspend/ban |
| POST | /api/admin/users/:id/verify-email | Super Admin | Manual verifikasi email user |
| POST | /api/admin/users/:id/reset-password | Super Admin | Kirim email reset ke user |
| POST | /api/admin/users/:id/logout-all | Super Admin | Paksa logout semua sesi user |
| POST | /api/admin/users/:id/impersonate | Super Admin | Mulai impersonate session |
| POST | /api/admin/impersonate/stop | Super Admin | Hentikan impersonate, kembali ke admin |
| GET | /api/admin/users/:id/sessions | Super Admin | List semua sesi user |
| GET | /api/admin/users/:id/audit-logs | Super Admin | Audit log user tertentu |
| POST | /api/admin/users/:id/notes | Super Admin | Tambah catatan internal |
| GET | /api/admin/users/:id/notes | Super Admin | List catatan internal |
| PATCH | /api/admin/users/:id/permissions | Super Admin | Override permission custom per-user |
| POST | /api/admin/users/bulk | Super Admin | Bulk action: suspend/activate/verify/delete |
| GET | /api/admin/audit-logs | Super Admin | Audit log global dengan filter |
| GET | /api/admin/users/export | Super Admin | Export users ke CSV |
| GET | /api/admin/stats/users | Super Admin | Statistik user: total, by role, by status |
| POST | /api/admin/users/import | Super Admin | Import bulk user dari CSV |

# 6. Email & Notifikasi Templates

| Email | Subject | Konten | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| Selamat Datang + OTP | Verifikasi Email Anda — TiketPro | Nama, OTP 6 digit (besar), masa berlaku 15 menit, tombol verifikasi, link support | Setelah register |
| Login Baru | Login baru terdeteksi di {kota} | Waktu, device, browser, kota, IP (masked), tombol "Bukan saya — Amankan akun" | Login dari device/IP baru |
| Reset Password | Reset Password TiketPro | Link reset (tombol + URL teks), berlaku 1 jam, peringatan tidak share link | POST /forgot-password |
| Password Berhasil Diubah | Password Anda berhasil diubah | Waktu, device, IP. Tombol "Bukan saya — Amankan akun" | Setelah reset/ganti password |
| Akun Disuspend | Akun Anda disuspend sementara | Alasan, durasi, cara banding, kontak support | Setelah admin suspend |
| Akun Diaktifkan | Akun Anda kembali aktif | Pesan selamat datang kembali, link login | Setelah admin aktifkan |
| OTP Kirim Ulang | Kode Verifikasi Baru — TiketPro | OTP baru 6 digit, masa berlaku 15 menit | POST /resend-otp |
| Export Data Siap | Data Anda siap diunduh | Link download (expire 24 jam), list data yang di-export | Setelah export data selesai |
| 2FA Diaktifkan | Two-Factor Authentication aktif | Konfirmasi 2FA aktif, cara disable jika bukan Anda, link backup codes | Setelah aktifkan 2FA |
| 2FA Dinonaktifkan | 2FA dinonaktifkan dari akun Anda | Peringatan keamanan, cara aktifkan kembali | Setelah disable 2FA |

# 7. Security Requirements

## 7.1 Password & Token Security

| Item | Requirement | Implementasi |
| --- | --- | --- |
| Password hashing | Argon2id, bukan bcrypt | npm: argon2. Config: memCost 65536, timeCost 3, parallelism 1 |
| JWT | HS256 minimum, secret min 256-bit | Access token: 15 menit. Refresh token: 7-30 hari (di DB) |
| Cookie | HttpOnly, Secure, SameSite=Lax | Tidak bisa diakses JS. HTTPS only di production |
| Reset token | Crypto-random 32 bytes | Hash SHA-256 sebelum simpan ke DB. Raw token hanya di URL |
| OTP | 6 digit, numeric only | crypto.randomInt(100000, 999999). Simpan di Redis TTL 15 mnt |
| 2FA Secret | Enkripsi sebelum simpan | AES-256-GCM dengan key dari env QR_ENCRYPTION_KEY |
| Password History | 3 password terakhir | Simpan hash, cek saat ganti password |
| Refresh rotation | Generate baru setiap refresh | Invalidate token lama, deteksi reuse = security alert |

## 7.2 Input Validation & Sanitization

| Input | Validasi Backend | Library |
| --- | --- | --- |
| Semua input teks | Trim whitespace, max length, strip HTML tags | zod + DOMPurify atau sanitize-html |
| Email | Lowercase + normalize (remove dots di Gmail, dll), regex RFC5321 | validator.js isEmail() |
| Password | Min 8 char, ada uppercase, lowercase, digit. Cek HaveIBeenPwned API (opsional) | zod custom refinement |
| Phone | Format E.164, hanya digit + plus | libphonenumber-js |
| Upload file | Cek MIME type dari magic bytes (bukan extension saja), max size | file-type npm package |
| JSON body | Schema validation sebelum proses. Reject unexpected fields | Fastify JSON Schema |
| SQL injection | Prisma ORM — parameterized queries by default | Prisma Client |
| XSS | Sanitize semua output ke HTML. CSP header di Fastify | helmet + DOMPurify |

## 7.3 Security Headers (Fastify)

// Helmet Config — Fastify await fastify.register(require("@fastify/helmet"), { contentSecurityPolicy: { directives: { defaultSrc: ["'self'"], scriptSrc: ["'self'", "'nonce-{NONCE}'"], styleSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"], imgSrc: ["'self'", "data:", "https://assets.tiketpro.id"], connectSrc: ["'self'", "https://api.tiketpro.id"], } }, hsts: { maxAge: 31536000, includeSubDomains: true }, xFrameOptions: { action: "DENY" }, noSniff: true, referrerPolicy: { policy: "strict-origin-when-cross-origin" } }) // Rate limiting global await fastify.register(require("@fastify/rate-limit"), { global: true, max: 100, // Per IP per menit untuk endpoint umum timeWindow: "1 minute" }) // Override untuk endpoint sensitif: // /api/auth/login: max 10/menit per IP // /api/auth/register: max 5/menit per IP // /api/auth/forgot-password: max 3/menit per IP

# 8. Rencana Pengerjaan — Step by Step

Siapa mengerjakan apa? AI Agent → Semua yang butuh logic kompleks: backend, schema, algoritma, integrasi Junior Developer → UI components, form handling, manual testing, Postman, dokumentasi Keduanya → Code review, fix bug, update Postman collection

## 8.1 Fase 0 — Setup (Hari 1-2)

| Task ID | Task | Siapa | Est. | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0-01 | Init monorepo Turborepo (apps/api, apps/web, packages/db, packages/ui) | AI Agent | 3 jam | – |
| F0-02 | Docker Compose: PostgreSQL 15 + Redis 7 + PgBouncer | AI Agent | 2 jam | F0-01 |
| F0-03 | Init Fastify project dengan folder: routes/, services/, schemas/, plugins/, workers/ | AI Agent | 2 jam | F0-01 |
| F0-04 | Init Prisma: datasource + generator + koneksi lokal | AI Agent | 1 jam | F0-02 |
| F0-05 | Plugin Fastify dasar: cors, helmet, rate-limit, sensible, multipart | AI Agent | 1 jam | F0-03 |
| F0-06 | Setup ESLint + Prettier + Husky pre-commit hook | AI Agent | 1 jam | F0-01 |
| F0-07 | Setup CI/CD GitHub Actions: lint → test → build | AI Agent | 2 jam | F0-06 |
| F0-08 | Buat .env.example lengkap semua variable | Junior Dev | 1 jam | F0-01 |
| F0-09 | Buat README: setup dev environment, jalankan migration, seed | Junior Dev | 2 jam | F0-08 |
| F0-10 | Buat Postman collection template (folder: Auth, Users, Admin) | Junior Dev | 1 jam | F0-03 |

## 8.2 Fase 1 — Database & Auth Backend (Hari 3-6)

| Task ID | Task | Siapa | Est. | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | Buat schema.prisma: User, Session, PasswordReset, PasswordHistory, UserPreference, AuditLog, AdminNote | AI Agent | 3 jam | F0-04 |
| F1-02 | prisma migrate dev --name init_user_auth | AI Agent | 30 mnt | F1-01 |
| F1-03 | Seed data: 1 Super Admin + 5 user dummy berbeda role | AI Agent | 1 jam | F1-02 |
| F1-04 | Plugin auth: JWT verify, cookie parser, RBAC decorator (preHandler) | AI Agent | 2 jam | F0-05 |
| F1-05 | Service: hashPassword(plain), verifyPassword(plain, hash) dengan Argon2id | AI Agent | 30 mnt | F0-03 |
| F1-06 | Service: generateAccessToken(userId, role), generateRefreshToken(), verifyToken() | AI Agent | 1 jam | F1-04 |
| F1-07 | Service: generateOTP(), storeOTP(redis), verifyOTP(), consumeOTP() | AI Agent | 1 jam | F1-04 |
| F1-08 | Service: auditLog(event, data) — insert ke DB + console.log production | AI Agent | 1 jam | F1-01 |
| F1-09 | Route: POST /api/auth/register (validasi Zod + service + audit) | AI Agent | 2 jam | F1-05,F1-07,F1-08 |
| F1-10 | Route: POST /api/auth/verify-email (cek OTP Redis, update isVerified, set cookies) | AI Agent | 1.5 jam | F1-06,F1-07 |
| F1-11 | Route: POST /api/auth/resend-otp (rate limit per email) | AI Agent | 1 jam | F1-07 |
| F1-12 | Route: POST /api/auth/login (full flow + 2FA check + session record) | AI Agent | 2 jam | F1-05,F1-06,F1-08 |
| F1-13 | Route: POST /api/auth/logout (clear cookie + invalidate session) | AI Agent | 30 mnt | F1-06 |
| F1-14 | Route: POST /api/auth/refresh (token rotation + detect reuse) | AI Agent | 1.5 jam | F1-06 |
| F1-15 | Route: POST /api/auth/forgot-password (crypto token, email queue) | AI Agent | 1.5 jam | F1-08 |
| F1-16 | Route: GET /api/auth/reset-password/validate + POST /reset-password | AI Agent | 1.5 jam | F1-15 |
| F1-17 | Setup BullMQ + email worker (Resend API) + template email Selamat Datang | AI Agent | 2 jam | F0-03 |
| F1-18 | Template email: OTP, Login Baru, Reset Password, Password Berhasil Diubah | Junior Dev | 3 jam | F1-17 |
| F1-19 | Test semua route auth di Postman + update collection | Junior Dev | 3 jam | F1-10..F1-16 |
| F1-20 | Unit test (Vitest): hashPassword, verifyPassword, generateToken, verifyOTP | AI Agent | 2 jam | F1-05..F1-07 |
| F1-21 | Unit test: route register, login, verify-email — happy path + error cases | Junior Dev | 2 jam | F1-09,F1-10,F1-12 |

## 8.3 Fase 1B — Google OAuth & 2FA (Hari 6-7)

| Task ID | Task | Siapa | Est. | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1B-01 | Setup @fastify/passport + passport-google-oauth20 | AI Agent | 1.5 jam | F1-04 |
| F1B-02 | Route: GET /api/auth/google + callback handler (upsert user) | AI Agent | 2 jam | F1B-01 |
| F1B-03 | Service: generateTOTPSecret(), generateQRCode(), verifyTOTP() | AI Agent | 1.5 jam | F0-03 |
| F1B-04 | Route: POST /api/auth/2fa/setup (generate + encrypt secret) | AI Agent | 1 jam | F1B-03 |
| F1B-05 | Route: POST /api/auth/2fa/activate (verify first code) | AI Agent | 1 jam | F1B-04 |
| F1B-06 | Route: POST /api/auth/2fa/verify (login step 2) | AI Agent | 1 jam | F1B-05 |
| F1B-07 | Route: DELETE /api/auth/2fa (disable, butuh password) | AI Agent | 30 mnt | F1B-05 |
| F1B-08 | Test Google OAuth + 2FA di Postman | Junior Dev | 2 jam | F1B-02,F1B-06 |

## 8.4 Fase 2 — Profile & Sessions (Hari 7-8)

| Task ID | Task | Siapa | Est. | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-01 | Route: GET /api/users/me (return profil lengkap) | AI Agent | 30 mnt | F1-04 |
| F2-02 | Route: PATCH /api/users/me (update profil, validasi Zod) | AI Agent | 1 jam | F2-01 |
| F2-03 | Route: POST /api/users/me/avatar (upload + Sharp resize + R2) | AI Agent | 2 jam | F2-01 |
| F2-04 | Route: POST /api/users/me/change-password (validasi history) | AI Agent | 1.5 jam | F1-05 |
| F2-05 | Route: GET + DELETE /api/users/me/sessions | AI Agent | 1 jam | F1-06 |
| F2-06 | Route: GET + PATCH /api/users/me/preferences | AI Agent | 1 jam | F1-01 |
| F2-07 | Route: POST /api/users/me/export (queue job, email link) | AI Agent | 1 jam | F1-17 |
| F2-08 | Route: DELETE /api/users/me (soft delete + anonymize) | AI Agent | 1 jam | F1-08 |
| F2-09 | Test semua profile routes + update Postman | Junior Dev | 2 jam | F2-01..F2-08 |

## 8.5 Fase 3 — Admin User Management (Hari 8-9)

| Task ID | Task | Siapa | Est. | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-01 | Route: GET /api/admin/users (filter, search, sort, pagination) | AI Agent | 2 jam | F1-04 |
| F3-02 | Route: GET /api/admin/users/:id (detail lengkap + stats) | AI Agent | 1 jam | F3-01 |
| F3-03 | Route: PATCH /api/admin/users/:id (edit role, status, dll) | AI Agent | 1 jam | F3-02 |
| F3-04 | Route: POST /api/admin/users/:id/suspend + /ban + /activate | AI Agent | 1.5 jam | F1-08 |
| F3-05 | Route: POST /api/admin/users/:id/impersonate + /impersonate/stop | AI Agent | 2 jam | F1-04,F1-08 |
| F3-06 | Route: GET + POST /api/admin/users/:id/notes | AI Agent | 30 mnt | F1-01 |
| F3-07 | Route: PATCH /api/admin/users/:id/permissions (override) | AI Agent | 1 jam | F3-03 |
| F3-08 | Route: POST /api/admin/users/bulk (bulk action) | AI Agent | 1 jam | F3-04 |
| F3-09 | Route: GET /api/admin/audit-logs + /api/admin/stats/users | AI Agent | 1 jam | F1-08 |
| F3-10 | Route: GET /api/admin/users/export (CSV dengan papaparse) | AI Agent | 1 jam | F3-01 |
| F3-11 | Test semua admin routes + update Postman | Junior Dev | 2 jam | F3-01..F3-10 |

## 8.6 Fase 4 — Frontend (Hari 9-14)

Semua backend sudah siap. Frontend connect ke real API.

| Task ID | Task | Siapa | Est. | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | Setup Next.js 14 (App Router) + Tailwind + shadcn/ui + TanStack Query + Zod | AI Agent | 2 jam | F0-01 |
| F4-02 | Setup axios instance + interceptor (auto-refresh token saat 401) | AI Agent | 1 jam | F4-01 |
| F4-03 | Setup zustand/jotai: auth store (user, isLoggedIn, role) | AI Agent | 1 jam | F4-01 |
| F4-04 | Middleware Next.js: proteksi route berdasarkan role + redirect | AI Agent | 1 jam | F4-03 |
| F4-05 | Halaman: Landing page (Bagian 3.1) | Junior Dev | 4 jam | F4-01 |
| F4-06 | Komponen: Navbar (sticky, hamburger mobile, auth state aware) | Junior Dev | 2 jam | F4-03 |
| F4-07 | Halaman: /register — form dengan role selector | Junior Dev | 3 jam | F4-02 |
| F4-08 | Halaman: /verify-email — form OTP 6 kotak, countdown resend | Junior Dev | 2 jam | F4-07 |
| F4-09 | Halaman: /login — email+password, Google button, remember me | Junior Dev | 2 jam | F4-02 |
| F4-10 | Halaman: /login/2fa — form kode TOTP atau backup code | Junior Dev | 1.5 jam | F4-09 |
| F4-11 | Halaman: /forgot-password + /reset-password | Junior Dev | 2 jam | F4-02 |
| F4-12 | Halaman: /profile — semua sections (Bagian 3.7) | Junior Dev | 4 jam | F4-03 |
| F4-13 | Halaman: /profile/sessions — list device, logout per sesi | Junior Dev | 2 jam | F4-12 |
| F4-14 | Halaman: /profile/security — 2FA setup, backup codes, ganti password | Junior Dev | 3 jam | F4-12 |
| F4-15 | Halaman: /admin/users — tabel + filter + bulk action + panel detail | Junior Dev | 5 jam | F4-04 |
| F4-16 | Komponen: Banner impersonate (merah, selalu visible saat impersonate) | Junior Dev | 1 jam | F4-03 |
| F4-17 | Responsive test: 375px, 768px, 1280px, 1440px | Junior Dev | 2 jam | F4-05..F4-15 |
| F4-18 | E2E test Playwright: register → verify → login → profil → logout | AI Agent | 3 jam | F4-09,F4-12 |

# 9. Definition of Done — Acceptance Criteria Global

## 9.1 Backend — Setiap Route Wajib Punya

- Schema validasi Zod (atau Fastify JSON Schema) untuk request body

- Error response standar: { error: string, code: string, details?: any }

- Audit log dipanggil untuk semua aksi yang sensitif

- Rate limiting diterapkan

- Unit test Vitest: happy path + minimal 3 error case

- Postman collection diupdate dengan contoh request & response

- Tidak ada secret / token yang masuk ke log

## 9.2 Frontend — Setiap Halaman Wajib Punya

- Loading state: skeleton atau spinner saat fetch data

- Error state: pesan error yang jelas + tombol retry

- Empty state: jika data kosong, tampilkan ilustrasi + teks helper

- Form: validasi real-time dengan pesan error spesifik

- Responsive: tampil baik di 375px (mobile) dan 1280px (desktop)

- Semua tombol disabled saat loading untuk cegah double submit

- Redirect yang benar setelah aksi sukses

- Toast notification untuk aksi berhasil

## 9.3 Security Checklist sebelum Merge ke Main

| Check | Verifikasi |
| --- | --- |
| Password hashing | Pastikan tidak ada plain password di log, database, atau response |
| JWT tidak di localStorage | Semua token di HttpOnly cookie, tidak ada di localStorage/sessionStorage |
| CORS | Hanya frontend domain yang diizinkan, tidak ada wildcard * |
| SQL injection | Semua query via Prisma (parameterized), tidak ada raw query dengan input user |
| XSS | Semua output di HTML di-escape, CSP header terpasang |
| Rate limit aktif | Endpoint auth punya rate limit khusus (lebih ketat dari global) |
| Audit log lengkap | Semua aksi sensitif tercatat dengan userId, IP, timestamp |
| Error tidak reveal internal | Production: tidak tampil stack trace, hanya pesan umum |
| 2FA secret dienkripsi | TOTP secret di-encrypt sebelum disimpan ke DB |
| Reset token single-use | Token langsung di-invalidate setelah dipakai |

# 10. Error Response Standard

Semua error dari API harus mengikuti format ini:

// Standard Error Response Format // Format standar SEMUA error: { "error": "Deskripsi error yang human-readable", "code": "ERROR_CODE_ENUM", // Untuk frontend handle spesifik "details": {} // Opsional: detail validasi per field } // Contoh validasi form: { "error": "Validasi gagal", "code": "VALIDATION_ERROR", "details": { "email": "Format email tidak valid", "password": "Password minimal 8 karakter" } }

| HTTP Status | Error Code | Kapan Digunakan |
| --- | --- | --- |
| 400 | VALIDATION_ERROR | Input tidak valid (field kosong, format salah, dll) |
| 400 | INVALID_OTP | OTP salah atau sudah dipakai |
| 400 | OTP_EXPIRED | OTP sudah kadaluarsa (> 15 menit) |
| 400 | INVALID_RESET_TOKEN | Token reset password tidak valid atau sudah dipakai |
| 400 | WEAK_PASSWORD | Password tidak memenuhi kriteria keamanan |
| 400 | PASSWORD_SAME_AS_CURRENT | Password baru sama dengan yang lama |
| 401 | UNAUTHORIZED | Tidak ada token atau token tidak valid |
| 401 | INVALID_CREDENTIALS | Email atau password salah saat login |
| 401 | ACCOUNT_NOT_VERIFIED | Akun belum verifikasi email |
| 401 | TWO_FA_REQUIRED | Login butuh verifikasi 2FA (redirect ke step 2) |
| 401 | INVALID_TWO_FA | Kode 2FA salah |
| 403 | FORBIDDEN | Token valid tapi tidak punya permission untuk aksi ini |
| 403 | ACCOUNT_SUSPENDED | Akun disuspend, tidak bisa login |
| 403 | ACCOUNT_BANNED | Akun di-ban permanen |
| 404 | USER_NOT_FOUND | User tidak ditemukan (hanya untuk admin endpoint) |
| 409 | EMAIL_ALREADY_EXISTS | Email sudah terdaftar saat register |
| 423 | ACCOUNT_LOCKED | Akun dikunci sementara karena terlalu banyak login gagal |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | Terlalu banyak request, coba lagi nanti |
| 500 | INTERNAL_ERROR | Error server — tampilkan pesan umum, log detail di server |

# 11. Environment Variables — User & Auth Module

// .env — Auth Module Variables # ═══ DATABASE ═══ DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/tiketpro_dev" # ═══ REDIS ═══ REDIS_URL="redis://localhost:6379" REDIS_OTP_TTL=900 # 15 menit dalam detik REDIS_RATE_LIMIT_TTL=3600 # 1 jam dalam detik # ═══ JWT ═══ JWT_SECRET="min-32-karakter-random-secret-sangat-panjang" JWT_REFRESH_SECRET="secret-lain-juga-min-32-karakter" JWT_ACCESS_EXPIRES="15m" JWT_REFRESH_EXPIRES="7d" JWT_REFRESH_REMEMBER_ME_EXPIRES="30d" # ═══ COOKIE ═══ COOKIE_SECRET="32-karakter-random-untuk-sign-cookie" COOKIE_SECURE="false" # true di production (HTTPS only) # ═══ GOOGLE OAUTH ═══ GOOGLE_CLIENT_ID="your-google-client-id.apps.googleusercontent.com" GOOGLE_CLIENT_SECRET="your-google-client-secret" GOOGLE_CALLBACK_URL="http://localhost:3001/api/auth/google/callback" # ═══ CLOUDFLARE TURNSTILE ═══ TURNSTILE_SECRET_KEY="turnstile-server-side-secret-key" NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY="turnstile-site-key-untuk-frontend" # ═══ EMAIL (RESEND) ═══ RESEND_API_KEY="re_xxxxxxxxxxxxxxxxxx" EMAIL_FROM="TiketPro <noreply@tiketpro.id>" EMAIL_SUPPORT="support@tiketpro.id" # ═══ WHATSAPP (FONNTE) ═══ FONNTE_TOKEN="fonnte-api-token" FONNTE_SENDER="628xxxxxxxxxx" # ═══ CLOUDFLARE R2 (AVATAR STORAGE) ═══ R2_ACCOUNT_ID="cloudflare-account-id" R2_ACCESS_KEY_ID="r2-access-key" R2_SECRET_ACCESS_KEY="r2-secret-key" R2_BUCKET_NAME="tiketpro-assets" R2_PUBLIC_URL="https://assets.tiketpro.id" # ═══ ENCRYPTION (2FA SECRET) ═══ TWO_FA_ENCRYPTION_KEY="32-byte-hex-key-untuk-aes-256-gcm" # ═══ APP ═══ PORT=3001 NODE_ENV="development" FRONTEND_URL="http://localhost:3000" APP_NAME="TiketPro" # ═══ SECURITY ═══ BCRYPT_ROUNDS=12 # Tidak dipakai (pakai Argon2), untuk referensi MAX_LOGIN_ATTEMPTS=5 ACCOUNT_LOCK_DURATION_MINUTES=30 PASSWORD_RESET_TTL_HOURS=1 MAX_SESSIONS_PER_USER=10 # Sesi lebih dari ini: hapus yang paling lama OTP_MAX_ATTEMPTS=5 OTP_MAX_RESEND=3

TiketPro — Product Requirements Document: User & Auth Management  |  Versi 1.0  |  April 2025